OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EM EXECUÇÃO

| OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE INICIO | DATA DA CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratação de empresa especializada na area de construção civil para construção de uma Areninha Beach Soccer na comunidade de Alcanorte, no Município de Macau/RN | EM EXECUÇÃO | 15/06/2025 |  | FAST ENGENHARIA LTDA - ME | 99% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS - NO BAIRRO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. | EM EXECUÇÃO | 28/04/2025 |  | ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 05.831.917/0001-51 | 4% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CÍVIL PARA IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA PRAIA DE CAMAPUM, COM A IMPLANTAÇÃO DA CAPELA EM MADEIRA, ACESSÓRIO INSTAGRAMÁVEL EM CONCRETO NO CALÇADÃO - PIN DE LOCALIZAÇÃO, BALANÇO EM EUCALIPTO, GUARDA CORPO EM EUCALIPTO E DESCIDAS DE ACESSO À PRAIA, LETREIRO E IMAGEM EM CONCRETO NO CALÇADÃO, ACESSÓRIOS PARA BANHO NO CALÇADÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PÓRTICO DA ENTRADA DA PRAIA, NO MUNICÍPIO DE MACAU/RN | EM EXECUÇÃO | 17/10/2025 |  | SAMUEL RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI - 35.714.326/0001-65 | 56,94% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE DIOGO LOPES | EM EXECUÇÃO | 21/12/2022 |  | MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 24.839.909/0001-04 | 83,96% |
| Registo de preço para futura contratação de empresa especializada para realização dos serviços de recuperação de pavimentação e recapeamento e tapa buraco de vias urbanas e estradas vicinais no Município de Macau/RN | INICIADA | 02/09/2022 |  | ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.710.366/0001-08 | 50% |

Macau/RN 01/08/2026

Flávia Patrícia Tavares Veras Vieira

Prefeita Municipal